R&D  /  SOFTWARE ARCHITECTURE

# AI COMPUTE
FABRIC

Kiến trúc hợp nhất Qwen Inference · Native MoE · AI Agent · Audio AI · Distributed Training / DiLoCo

BẢN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT — làm cơ sở lập repository, phân việc, kiểm thử tương thích, tối ưu hiệu năng và triển khai pilot. Không phải tuyên bố các mã nguồn upstream đã được hợp nhất hoặc đã đạt KPI.

| THÔNG TIN | GIÁ TRỊ |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 — 25/10/2026 |
| Phạm vi | Mỗi doanh nghiệp ~200 PC; liên kết nhiều site qua WAN |
| Phần cứng | Core i5 / RTX 3060 12 GB giả định / RAM 32 GB |
| Mạng | LAN 2–5 Gbps (cần đo theo từng đường và uplink) |
| Mục tiêu | Một monorepo; control plane thống nhất; runtime có thể triển khai độc lập |
| Tình trạng | Thiết kế kỹ thuật và kế hoạch tích hợp; chưa phải sản phẩm hoàn thiện |

Phạm vi sử dụng: Đội kiến trúc phần mềm, AI/ML engineering, C++/CUDA, platform/SRE, QA, security và vận hành pilot.

# Tóm tắt điều hành

Kiến trúc chốt gồm một AI Compute Fabric có quyền kiểm soát tài nguyên ở cấp PC, LAN và liên doanh nghiệp; phía dưới tích hợp các inference engine Qwen, các mô hình MoE và các AI Worker chuyên trách; training và DiLoCo là lớp riêng, dùng chung hạ tầng cấp phát GPU nhưng không xen vào vòng sinh token.

Hệ thống không cố làm 200 RTX 3060 trở thành một GPU logic duy nhất. Scheduler tạo các nhóm nhỏ 2–4 PC khi model vượt bộ nhớ của một máy, còn đa số request nhỏ và AI Agent job nên chạy phân tán theo tác vụ hoặc bản sao mô hình độc lập để tăng throughput mà không bị đồng bộ theo token.

Chỉ duy trì một chủ sở hữu scheduling tài nguyên: Fabric Scheduler; engine chỉ tối ưu tính toán bên trong deployment đã cấp.

Chọn engine theo benchmark trên đúng model, tokenizer, quantization, context và concurrency; không lấy TFLOPS lý thuyết làm chỉ tiêu duy nhất.

Không trộn trực tiếp các kernel GGML, PyTorch/vLLM, SGLang/KT hoặc MLX trong một executable; source nằm trong monorepo theo hình thức port, pinned fork hoặc dependency.

AI Agent sử dụng LangGraph để quản lý bước công việc; Scheduler/NATS quản lý Worker và lease; tool phải qua policy, allowlist và sandbox.

DiLoCo áp dụng cho training/fine-tuning (nhất là các compute island giao tiếp ít), không thay đúng phép cộng kết quả expert Qwen khi inference.

WAN được dùng mặc định để điều phối request, AI task và các phiên training được phép; không mặc định truyền activation theo từng token qua WAN.

## Các quyết định đã được chốt

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Mô hình sản phẩm | Một monorepo, nhiều service/engine cô lập; phát hành một bộ sản phẩm thống nhất. |
| Inference mặc định | llama.cpp/GGUF trên từng RTX 3060; batch/replica khi có nhiều request. |
| Inference mô hình lớn | Prima.cpp và MoLink benchmark đối chứng; chỉ đưa bên thắng vào đường production. |
| MoE | Native expert execution tách biệt agent-level routing; CPU–GPU khi ISA đáp ứng. |
| AI Agents | LangGraph + typed tools + site task scheduler; fan-out/fan-in. |
| Training | PEFT/LoRA và DDP baseline; DiLoCo thử nghiệm giảm communication. |
| LAN/WAN | Autonomous Site Gateway; federation qua chính sách tenant và mTLS. |
| Tiêu chuẩn thành công | Tốc độ, throughput, đúng model, quality, reliability, chi phí vận hành. |

## Đường dẫn đọc tài liệu

Phần 1–4: phạm vi và kiến trúc. Phần 5–10: engine, scheduler, AI Agent, audio/training, federation. Phần 11–15: source integration, contract, benchmark, security và roadmap. Phụ lục: repository skeleton, source references và nhiệm vụ kỹ thuật.

# 1. Mục tiêu, giới hạn và giả định phần cứng

## 1.1. Mục tiêu chức năng

Quản lý tài nguyên nhàn rỗi của từng PC, ưu tiên công việc tương tác của người sử dụng; không vượt hạn mức CPU/RAM/VRAM/SSD/network doanh nghiệp cấp phép.

Cung cấp Qwen nhỏ trên PC riêng, Qwen lớn bằng nhóm máy phù hợp, và Qwen MoE bằng các backend có hỗ trợ đúng kiến trúc.

Phân tán AI Agent job: OCR, ASR, embedding, document parsing, RAG, audio analysis, tool calling, reasoning và result aggregation.

Fine-tune/huấn luyện mô hình ASR/TTS/Qwen nhỏ theo PEFT, DDP hoặc huấn luyện cục bộ định kỳ; quản lý checkpoint và model release.

Kết nối các site độc lập qua WAN; đảm bảo quyền dữ liệu, tenant isolation và khả năng đối soát tài nguyên.

## 1.2. Hardware baseline và điều cần xác minh

| Thông số | Giả định quy hoạch | Rủi ro / cần đo |
| --- | --- | --- |
| GPU | RTX 3060 12 GB; 360 GB/s VRAM danh nghĩa | RTX 3060 có bản 8 GB; đo VRAM còn trống, CUDA driver, TDP. |
| CPU | Core i5, mã CPU chưa được cung cấp | Cần model/ISA, AVX2, AVX-512/AMX, số nhân và thermal throttling. |
| RAM | 32 GB/máy | Loại DDR, 1/2 kênh, băng thông đo được, RAM dành cho hệ điều hành. |
| LAN | 2–5 Gbps được mô tả | Xác minh link NIC, port switch và uplink có bị dùng chung không; đo RTT và throughput thực tế. |
| Site | 200 PC | Tỷ lệ Worker được phép hoạt động khác 100%; nhân viên có ưu tiên cao. |
| WAN | Liên kết nhiều doanh nghiệp | Băng thông, RTT, data residency và chi phí từng tuyến. |

Tổng danh nghĩa 200 PC (nếu đều dùng RTX 3060 12 GB): ~2.400 GB VRAM, 6.400 GB RAM và khoảng 716.800 CUDA cores. Đây không phải không gian VRAM địa chỉ chung và không thể giả định một request dùng được tổng băng thông của toàn bộ các card.

## 1.3. Những thứ không cố thực hiện ngay

Một model Dense duy nhất chia cho toàn bộ 200 PC để tăng tốc một phiên chat.

Đưa Ray hoặc GGML RPC không được gia cố trực tiếp lên WAN.

Kết luận chất lượng Agent-level MoE bằng chất lượng toán học của Qwen MoE gốc.

Dùng kết quả benchmark Exo trên Mac RDMA để ước lượng định lượng Ethernet NVIDIA.

Chạy training DiLoCo mặc định trên mọi PC không xét hội tụ, kích thước mô hình hoặc nhiệt/điện.

# 2. Kiến trúc logic toàn hệ thống

Hình 1. Năm engine vận hành dưới một Fabric Scheduler; các Compute Island giữ quyền tự chủ.

## 2.1. Các lớp chịu trách nhiệm

| Lớp | Trách nhiệm chính | Công nghệ / quyền sở hữu |
| --- | --- | --- |
| Global Control Plane | Identity, tenants, model registry, WAN admission, aggregate metering. | Go/Python services; phát triển riêng. |
| Adaptive Scheduler | Chọn mode, backend, Worker group, memory-fit, QoS, năng lượng. | First-party; nghiên cứu Exo/Parallax/Prima. |
| Enterprise Site Gateway | Quản lý LAN, lease, link graph, local policy, cache/artifact. | Go + gRPC + NATS. |
| PC Worker Agent | Profiling CPU/RAM/GPU, quota, idle, sandbox, signed job, heartbeat. | Go; Windows/Linux. |
| Inference Runtime | Local/Distributed Qwen; MoE; serving và streaming. | llama.cpp; Prima/MoLink đối chứng; KT/vLLM có điều kiện. |
| Agent Runtime | Workflow, tools, checkpoints, context và fan-out/fan-in. | LangGraph + Fabric task API. |
| Audio & Training | ASR/TTS, fine-tuning, DiLoCo, evaluation, checkpoints. | Qwen3-ASR/TTS, PyTorch/PEFT, Prime. |
| Observability & Data | Metrics, traces, artifacts, queue, policies, audit. | Postgres, object storage, NATS, OpenTelemetry. |

## 2.2. Ba mặt phẳng vận hành

Control plane: quyết định quyền, vị trí chạy, phiên bản model, năng lực Worker; payload thường nhỏ và có thể đi qua WAN.

Data plane: weights, activation, KV/DeltaNet state, audio và dữ liệu nghiệp vụ; các luồng lớn phải đi kênh chuyên dụng, chỉ trong phạm vi được cho phép.

Management plane: provisioning, phần mềm Agent, certificate rotation, monitoring, model integrity, incident response.

## 2.3. Triết lý phân tán theo cấp

Trong PC: ưu tiên VRAM; có thể CPU+RAM offload nếu cùng mô hình còn nhanh hơn phân tán. Trong LAN: ưu tiên replica/data parallel cho nhiều yêu cầu, nhóm 2–4 node mới dùng model parallel. Qua WAN: ưu tiên request/AI job và training cập nhật định kỳ, tránh forward pass chéo site.

# 3. Chu trình xử lý end-to-end

Hình 2. Đường phục vụ AI và đường training độc lập, dùng chung Fabric Scheduler và Model Registry.

## 3.1. Một yêu cầu Qwen

1.  Gateway xác thực tenant, kiểm tra model và loại dữ liệu; gắn request_id, deadline, QoS và policy.

2.  Router xác định model_id + revision + tokenizer + quantization + context và các execution mode tương thích.

3.  Scheduler lọc node theo policy, RAM/VRAM thực có, engine compatibility, congestion của link và benchmark.

4.  Đặt resource lease, khởi tạo hoặc tái sử dụng warmed deployment; model artifact phải có hash và được kiểm tra.

5.  Engine thực hiện prefill, decode và streaming; giữ session/KV state ở đúng deployment.

6.  Ghi metrics, release lease, cập nhật estimator; nếu Worker chết, restart hoặc chuyển sang replica phù hợp.

## 3.2. Một AI Agent workflow

LangGraph nhận goal và tạo đồ thị công việc DAG. Mỗi node của DAG tạo typed task như OCR, Qwen small, embeddings, ASR hoặc validation. Scheduler đặt các task lên Worker phù hợp. Result Aggregator nhận kết quả có schema/version và tiếp tục graph. Không cho LLM tự cấp quyền thực thi lệnh hệ thống.

## 3.3. Một audio fine-tuning job

Dataset manifest → kiểm tra quyền sử dụng → tách speaker/train-validation-test → preprocessing → train trên 1/N GPU → DDP hoặc periodic local steps + DiLoCo outer sync → checkpoint → WER/CER/MOS/quality gates → đăng ký artifact phiên bản mới → kiểm thử triển khai inference.

# 4. Qwen Inference Engine: các chế độ thực thi

| Mode | Cách hoạt động | Khi chọn | Điểm nghẽn |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAL_REPLICA | Một PC chạy Qwen nhỏ; nhiều PC cùng phục vụ request khác nhau. | Model vừa VRAM và mục tiêu nhiều user. | Model preload, CPU decode, queue. |
| LOCAL_HYBRID | Một PC dùng GPU+CPU RAM; MoE hot/cold expert khi hỗ trợ. | Trọng số vừa RAM nhưng không vừa VRAM. | RAM BW, CPU ISA, dequantization. |
| DISTRIBUTED_MODEL | 2–4 PC chia trọng số/layer bằng Prima/MoLink; đo correctness. | Model vượt khả năng máy đơn hoặc có thắng benchmark. | Giao tiếp/sync, stage imbalance. |
| SPECULATIVE | Draft model tạo token; target model xác minh nhiều token. | Target verifier và tokenizer tương thích. | Acceptance rate, rollback/state. |
| AGENT_PARALLEL | Chia workflow thành task độc lập và gộp kết quả. | Có nhiều công việc song song. | Task skew, quality/semantics khác model gốc. |

## 4.1. Baseline cần triển khai

Local llama.cpp với Qwen 4B/8B và bản GGUF định danh cố định; trên model lớn, dùng CPU+GPU RAM offload làm baseline tối thiểu. Đo lại vLLM PP/TP hiện có bằng đúng prompt, cùng weights, sampling và network để làm mốc so sánh.

## 4.2. Chia Qwen lớn trên 3–4 RTX 3060

Đưa Prima.cpp và MoLink vào hai sandbox/engine container riêng. Prima dùng piped-ring và placement tính đến CPU/RAM/SSD; MoLink nghiên cứu việc vận chuyển activation và pipeline trên vLLM. Không ghép kernel của hai dự án vào một runtime ngay. Khi một backend chứng minh tốt hơn, chỉ port phần thuật toán cần thiết vào nhánh engine sản phẩm.

## 4.3. Qwen MoE: ba cấp xử lý

| Cấp | Nguyên tắc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Native MoE | Router trong Qwen chọn expert theo layer/token; cộng output theo trọng số router. | Bảo toàn phép tính model nếu thực thi chính xác. |
| Distributed Native MoE | Expert placement/cache trên 2–4 node được kiểm soát; hạn chế RPC mỗi layer. | Bảo toàn model có thể đạt; latency phụ thuộc mạng. |
| Agent-level experts | Router chọn AI Agent/Qwen nhỏ theo loại công việc; gộp ở cấp task. | Hệ thống mới, không tương đương toán học với Qwen lớn. |

Ưu tiên hot-expert locality và local hybrid trước khi gọi expert từ xa. Trên Core i5 phải đo CPU ISA; một số hướng dẫn KT/Qwen3.5 cần AVX-512/AMX, server RAM/GPU rất lớn. Không coi benchmark KT của server làm số dự báo cho 3060. Với Qwen3.5 hybrid attention/DeltaNet, kernel verifier và state rollback phải được xác minh riêng.

## 4.4. Speculative decoding

FlowSpec và PipeSD là nguồn nghiên cứu cho việc tạo trước/xác minh token, chồng lấp network–compute. Phase đầu dùng native speculative mode của engine phù hợp nếu có; chỉ port các thuật toán tiên tiến sau khi có benchmark và kiểm tra được chính xác phân phối đầu ra của target. Tỷ lệ token được chấp nhận cần được ghi theo workload; sai khác tokenizer không được lờ đi.

# 5. Adaptive Compute Scheduler — công nghệ lõi

## 5.1. Đầu vào và candidate generation

| Nhóm biến | Các tín hiệu cần đo |
| --- | --- |
| Worker | CPU model/ISA, GPU name/VRAM, RAM free, SSD free, user idle, nhiệt độ, công suất, cached model. |
| Network | RTT từng cặp, p95 latency, measured throughput, switch uplink contention, packet loss, retransmit. |
| Model | Weight/tokenizer hash, quantization, context, active states, backend capability, min memory. |
| Workload | Input/output tokens, batch, concurrency, privacy class, tenant SLA, priority, deadline. |
| Performance | Prefill tok/s, TPOT, TTFT, p95 ITL, joule/token, average cost, crash rate. |

## 5.2. Hàm chi phí và lựa chọn

T_expected = T_queue + T_cold_load + T_prefill + T_decode + T_transfer + T_sync + T_failure_penalty score = p95(T_expected) + lambda * resource_cost + mu * risk_penalty route = argmin(score) subject to memory, security, model_correctness, SLA

Mỗi deployment có đường cong benchmark (model, backend, hardware group, prompt length, output length, concurrency, LAN). Dùng heuristic trước và predictor học từ dữ liệu sau; không khởi động bằng RL. Khi chưa có đo, dùng mô hình bảo thủ và tránh tự động chuyển tải giữa các engine theo yêu cầu đang chạy.

## 5.3. Nguyên tắc scheduling và lease

Ưu tiên 1: tác vụ người dùng đang thao tác tại PC; 2: tác vụ doanh nghiệp chủ quản; 3: tài nguyên bán/chia sẻ qua federation.

Lease có TTL, CPU/GPU memory budget, queue class và được gia hạn qua heartbeat. Khi PC bận trở lại: ngừng nhận task mới, checkpoint job có thể checkpoint.

Trong một phiên generation, không giả định có thể chuyển KV/DeltaNet state không tốn chi phí. Thường failover sang replica rồi restart session.

Một Site Gateway có quyền từ chối global job nếu vi phạm security/quality/availability cục bộ.

DoS và overload: tenant quota, max concurrency, model admission và backpressure ở API.

## 5.4. Chính sách quyết định minh họa

if request.is_agent_workflow: use_task_parallel_pool() elif model.fits_on_one_gpu and local_replica.has_capacity: select_local_replica() elif model.is_moe and cpu_isa_supported and hybrid_measured_faster: select_local_hybrid() elif distributed_candidate.is_correct and predicted_latency_within_sla: select_best_2_to_4_node_group() else: queue_or_use_approved_remote_site()

# 6. Distributed AI Agent Platform

## 6.1. Các module chức năng

| Module | Nhiệm vụ | Cách triển khai |
| --- | --- | --- |
| Graph Orchestrator | Quản lý workflow, state, checkpoint và dependency. | LangGraph pinned library + graph do chúng ta viết. |
| Task Planner | Tách mục tiêu thành typed DAG và budget. | First-party; prompt và deterministic rules. |
| Tool Registry | Danh sách tool ký số, role/scope, schema và policy. | First-party; typed allowlist. |
| Task Executor | Chạy OCR, embedding, Qwen, ASR/TTS, API tool. | Worker task daemon + sandbox. |
| Knowledge Service | Chunking, indexing, search, nguồn dẫn. | Postgres/pgvector ban đầu. |
| Result Validator | Kiểm tra schema, bằng chứng, consistency và quyền. | Deterministic validations + model judge phụ trợ. |
| Workflow Memory | Lưu state và artifact theo tenant. | DB/object store, retention và encryption. |

## 6.2. Danh mục task chuẩn

Các loại task tối thiểu: TEXT_GENERATE, OCR, DOCUMENT_PARSE, EMBEDDING, RERANK, RAG_RETRIEVE, AUDIO_VAD, AUDIO_ASR, AUDIO_TTS, AUDIO_ENHANCE, STRUCTURED_EXTRACTION, TOOL_EXECUTE, RESULT_VALIDATE, TRAIN_STEP, MODEL_EVALUATE. Mỗi loại có schema, bộ ràng buộc model và chính sách xử lý dữ liệu.

## 6.3. Ví dụ workflow phân tích 10.000 cuộc gọi

1.  Audio ingest + checksum/consent; chia theo file và site hợp lệ.

2.  CPU Worker thực hiện resample và VAD; phát task theo segment.

3.  GPU Worker chạy Qwen3-ASR; lưu transcript và timestamps được hỗ trợ.

4.  Qwen nhỏ trích xuất thực thể, chủ đề, nội dung khiếu nại; embedding và RAG.

5.  Qwen lớn tổng hợp theo nhóm dữ liệu, result validator kiểm tra nguồn và tính nhất quán.

6.  Xuất báo cáo/JSON/Excel theo quyền dữ liệu; lưu telemetry tính cost/giờ âm thanh.

Mô hình này đạt được song song ở cấp yêu cầu/tác vụ. Không cần chạy model parallel giữa 200 GPU, và có thể có nhiều nhóm tác vụ được thực thi đồng thời.

# 7. Audio AI và Distributed Training

## 7.1. Phạm vi audio

| Nhánh | Mục tiêu | Model / source |
| --- | --- | --- |
| ASR | Nhận dạng giọng nói, transcript, language ID. | Qwen3-ASR; fine-tuning chính thức. |
| TTS | Tạo giọng nói theo văn bản; fine-tuning có kiểm soát. | Qwen3-TTS; hiện script single-speaker. |
| Enhancement | Khử nhiễu và cải thiện intelligibility. | DeepFilterNet; tùy license/dependency. |
| Audio event | Phân loại và nhận diện âm thanh ngoài lời nói. | BEATs hoặc model chuyên dụng. |

## 7.2. Pipeline dữ liệu

Audio dataset có dataset_id, speaker/consent reference, locale, transcript, sample rate, duration, checksum, nhãn chất lượng và retention. Chia train/validation/test theo speaker khi bài toán yêu cầu khả năng tổng quát giọng nói. Audio phải kiểm tra quyền trước khi sử dụng để fine-tune, đặc biệt khi chia qua WAN.

## 7.3. Training mode và thuật toán

| Mode | Áp dụng | Đánh đổi |
| --- | --- | --- |
| LoRA/PEFT 1 GPU | ASR/TTS nhỏ trên RTX 3060 12 GB, batch thấp + checkpoint. | Tiết kiệm VRAM, giới hạn số tham số cập nhật. |
| DDP 2–4 GPU | Các node ổn định, cần gradient sync thường xuyên. | Giao tiếp nhiều hơn, có chuẩn correctness tốt. |
| Periodic Local SGD | Nhiều local steps rồi đồng bộ. | Ít traffic hơn nhưng phải đo hội tụ. |
| DiLoCo | Nhiều learner/compute island, outer optimizer. | Cần tích hợp trainer audio riêng, checkpoint và đồng bộ. |

DiLoCo giữ đúng vai trò giảm communication trong training, không thay phép expert aggregation của native MoE inference. Khi train LoRA, không được lấy trung bình ma trận A và B một cách tùy tiện: trung bình A và B không tương đương trung bình BA. Phải xác định quy tắc merge theo trọng số hiệu dụng và baseline chất lượng.

## 7.4. Đo training và quality

ASR: WER, CER, giờ audio xử lý/giờ GPU, time-to-target-WER, accent/speaker breakdown.

TTS: naturalness, intelligibility, speaker similarity, latency và đánh giá hội đồng người nghe theo protocol.

Training: steps/s, checkpoint cost, số byte đồng bộ, communication share, GPU kWh, convergence và quality delta.

Tất cả model phát hành sau đánh giá so với model nền và được ký hash.

# 8. Hạ tầng dữ liệu, model cache và observability

| Thành phần | Thiết kế đề xuất |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Worker registry, tenants, roles, workload metadata, deployment, checkpoints index, metering. |
| NATS JetStream | Task lease events, queue, retries, DLQ; at-least-once nên mọi task idempotent. |
| Object Storage | Checkpoint, model shard, artifacts, audio đã được phép, hash/version; không đưa blob lớn vào queue. |
| Model Registry | Model id/revision, tokenizer hash, precision, architecture compatibility, signed artifact. |
| Metrics & traces | OpenTelemetry, Prometheus/Grafana tùy stack; GPU/CPU counters, RTT/link, TTFT/TPOT. |
| Vector index | pgvector ban đầu; cân nhắc dedicated vector DB khi đạt ngưỡng tải. |

KV cache và DeltaNet state thường phải giữ local theo session. Không được giả định có thể dùng RAM của mọi PC như một vùng cache thống nhất không tốn truyền và đồng bộ. Chỉ thêm LMCache/Mooncake sau khi use case cache reuse và tốc độ mạng chứng minh có lợi.

# 9. WAN federation và quản trị doanh nghiệp

## 9.1. Thiết kế Compute Island

Mỗi doanh nghiệp có Site Gateway tự chủ. Global scheduler nhận thông tin công suất được chia sẻ dạng tổng hợp (CPU slot, model pool, GPU budget, queue latency, compliance zone); không có quyền remote shell vào mọi PC. Tác vụ được chuyển theo job token có hạn, gắn audit và dataclassification.

## 9.2. Những workflow được phép mặc định

Chuyển một request Qwen đầy đủ sang site có model được phép và tài nguyên rảnh.

Đưa những AI task đủ lớn, có dữ liệu được chia sẻ hợp lệ sang site khác.

DiLoCo/periodic training exchange các tham số hoặc bản cập nhật được phép; không buộc mỗi bước qua WAN.

Replication/cache model weights sau khi xác minh checksum và license/usage rights.

## 9.3. Những workflow không nên mặc định

TP/PP hoạt động liên doanh nghiệp theo từng token nếu WAN RTT/throughput chưa được chứng minh.

Xử lý dữ liệu nội bộ/nhạy cảm tại site khác chỉ vì có GPU rảnh.

Remote arbitrary-code execution hoặc expose RPC nghiên cứu không xác thực trên Internet.

## 9.4. Failover và tính bền vững

Task độc lập: at-least-once + idempotency + lease + retry. Inference: restart session hoặc chuyển replica; failover không khẳng định không mất token. Training: checkpoint bất biến, commit nguyên tử, outer step có version, cơ chế chống worker update stale, reshard có giới hạn.

# 10. Hợp nhất source code thành một monorepo

## 10.1. Bốn phương pháp tích hợp bắt buộc

| Chiến lược | Điều kiện sử dụng | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| PORT | Thuật toán gọn, license rõ, không phụ thuộc sâu backend. | Placement/cost model học từ Exo, Parallax. |
| VENDOR/FORK | Cần sửa C++/CUDA/GGML sâu, kiểm thử được ABI và upstream. | llama.cpp/Prima; MoLink ở runtime riêng. |
| DEPEND | Thư viện/service phức tạp và được maintain độc lập. | vLLM, LangGraph, NATS, PyTorch. |
| RESEARCH ONLY | Chưa xác minh giấy phép source hoặc độ đúng thuật toán. | FlowSpec/PipeSD khi chưa audit license. |

Một Git repository không đòi hỏi một binary duy nhất. Sản phẩm sẽ có release manifest chung và nhiều service với ABI/schema đã version hóa. Không sao chép mọi dependency hay weights lên tất cả PC.

## 10.2. Source ownership matrix

| Upstream | Phần cần khai thác | Phương thức | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| llama.cpp / GGML | GGUF, quantization, CPU/CUDA, llama-server, llama-bench | Fork/dependency | P0 |
| Prima.cpp | Piped-ring, heterogeneity, prefetch, layer placement | Isolated fork, port sau | P0 |
| MoLink | vLLM pipeline communication, gRPC, metrics | Isolated fork/adapter | P0 benchmark |
| vLLM / SGLang | Serving, batching, sampling, Qwen support | Dependency/runner | P0–P1 |
| KTransformers | KT-Kernel, CPU+GPU MoE, expert offload | Separate backend/ISA gate | P1 |
| Exo | Discovery, topology graph, placement preview, exo-bench | Port logic phù hợp | P0 nghiên cứu |
| Parallax | Placement, heterogeneous routing algorithms | Algorithm reference | P1 |
| FlowSpec / PipeSD | Speculative pipeline/draft-verify | Research only → audit | P2 |
| LangGraph | Graph workflow, persistence, checkpoint | Dependency | P0 |
| Ray | Optional LAN task actors/placement | Optional dependency | P2 |
| Prime / DiLoCo | Periodic training, outer optimizer, checkpoint | Training fork/adapter | P1 training |
| Qwen3-ASR/TTS | Audio model + finetuning scripts | Model-specific adapter | P1 audio |

## 10.3. Các bước quản lý code provenance

1.  Mỗi third-party component có URL gốc, pinned commit/tag, license/SPDX, NOTICE, audit note và người phụ trách.

2.  SBOM và dependency audit bắt buộc, không tự cập nhật main branch trong release; kiểm tra vấn đề GPL/AGPL/dependencies cụ thể.

3.  Các patch của đội được lưu dạng commit riêng, có upstream issue liên quan và regression test để rebase.

4.  Kiểm tra riêng quyền sử dụng trọng số Qwen và audio dataset; giấy phép source không đồng nghĩa giấy phép model/dữ liệu.

5.  Engine nào không chứng minh có lợi trên đúng workload thì không thuộc production build, chỉ nằm trong nhánh nghiên cứu.

## 10.4. Source references và trạng thái kiểm chứng

[01] llama.cpp: https://github.com/ggml-org/llama.cpp

[02] Prima.cpp: https://github.com/OpenCPIL/prima.cpp

[03] MoLink: https://github.com/oldcpple/MoLink

[04] vLLM: https://github.com/vllm-project/vllm

[05] SGLang: https://github.com/sgl-project/sglang

[06] KTransformers: https://github.com/kvcache-ai/ktransformers

[07] Exo: https://github.com/exo-explore/exo

[08] Parallax: https://github.com/GradientHQ/parallax

[09] FlowSpec: https://github.com/Leosang-lx/FlowSpec

[10] PipeSD: https://github.com/Ghanyunhe/PipeSD

[11] LangGraph: https://github.com/langchain-ai/langgraph

[12] Prime / DiLoCo: https://github.com/PrimeIntellect-ai/prime-diloco

[13] Qwen3-ASR: https://github.com/QwenLM/Qwen3-ASR

[14] Qwen3-TTS: https://github.com/QwenLM/Qwen3-TTS

[15] NATS: https://github.com/nats-io/nats-server

[16] PEFT: https://github.com/huggingface/peft

Tình trạng kiểm tra đến 25/10/2026: Exo trên Linux được upstream mô tả là chạy CPU, GPU Linux chưa là backend production; tài liệu KTransformers Qwen3.5 cấp 400B yêu cầu phần cứng lớn/AVX-512. Prima.cpp hỗ trợ các mô hình cần xác minh riêng theo phiên bản, MoLink phụ thuộc phiên bản vLLM. Qwen3-ASR/TTS cung cấp source fine-tuning chính thức; Prime có mã nguồn DiLoCo thử nghiệm. Tất cả phiên bản triển khai phải pin commit và chạy lại compatibility test.

# 11. Contracts, API và component boundaries

## 11.1. Service API đề xuất

| Service | API đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Worker Registry | RegisterWorker; Heartbeat; GetCapabilities | Quản lý node và chỉ tiêu tài nguyên. |
| Lease Service | RequestLease; ExtendLease; ReleaseLease | Cấp/thu hồi quota theo chính sách. |
| Placement | PreviewDeployment; ReservePlan; StartDeployment | Ước lượng và chọn engine/group. |
| Inference | CreateSession; GenerateStream; CancelSession | Streaming Qwen; lifecycle đúng model. |
| Agent Jobs | SubmitJob; GetJob; CancelJob; CheckpointJob | Quản lý workflow và task. |
| Training | CreateRun; SyncRound; SaveCheckpoint; PublishModel | Training lifecycle, outer synchronization. |
| WAN Federation | AdvertiseCapacity; OfferJob; AcceptJob; ReportUsage | Liên doanh nghiệp và đối soát. |

## 11.2. Mẫu contract Protobuf rút gọn

syntax = "proto3"; package aicf.v1; message WorkerCapacity { string worker_id = 1; string site_id = 2; uint64 vram_free_bytes = 3; uint64 ram_free_bytes = 4; uint32 cpu_threads_available = 5; repeated string supported_engines = 6; bool user_is_active = 7; } message ModelIdentity { string model_id = 1; string weight_sha256 = 2; string tokenizer_sha256 = 3; string revision = 4; string quantization = 5; } message WorkloadJob { string job_id = 1; string tenant_id = 2; string approved_task_type = 3; string artifact_ref = 4; uint64 deadline_unix_ms = 5; }

## 11.3. Engine lifecycle contract

probe() -> EngineCapabilities plan(model, worker_group, profile) -> PlacementEstimate prepare(deployment) -> PrepareStatus start(deployment) -> RuntimeHandle infer(session, request) -> TokenStream metrics(runtime_handle) -> EngineMetrics stop(runtime_handle) -> Result

Các hàm trên là API nội bộ đề xuất; llama.cpp, Prima.cpp, MoLink và SGLang không bắt buộc đã có giao diện đúng như trên. Adapter chịu trách nhiệm map lifecycle, chuẩn hóa exception, timeout và stream semantics.

## 11.4. Trường bắt buộc khi định danh một deployment

Deployment identity tối thiểu: tenant/site, model weights hash, tokenizer hash, architecture, quantization, runtime engine revision, max context, cache/state format, precision, sampling mode, worker group, network profile, policy version và benchmark record. Chỉ so sánh latency trực tiếp khi các điều kiện mô hình và tải là tương đương.

# 12. Mô hình hiệu năng và phép tính suy hao

## 12.1. Những con số danh nghĩa

| Tài nguyên | Giá trị minh họa | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| RTX 3060 VRAM | 12 GB; ~360 GB/s | Dung lượng và tốc độ đọc trọng số trong GPU. |
| Core i5 + 32GB | Tùy model i5 và loại RAM | CPU offload/ASR preprocessing; không được gán băng thông RAM cố định. |
| LAN 2–5Gbps | 0,25–0,625 GB/s lý thuyết | Chỉ giới hạn một chiều, chưa trừ overhead. |
| 200 x RTX3060 | 2,4 TB VRAM phân tán | Không phải một vùng nhớ GPU truy cập thống nhất. |

## 12.2. Công thức phân rã latency

T_req = T_queue + T_load + T_prefill + T_decode + T_network + T_synchronization + T_retry TPOT = (t_last_token - t_first_token) / max(1, output_tokens - 1) communication_share = T_network_and_sync / T_req speedup = T_baseline / T_candidate throughput_efficiency = measured_total_tps / sum(isolated_node_tps)

Không nên gọi throughput_efficiency của nhiều bản sao Qwen 4B là tỷ lệ tăng tốc của một Qwen 32B, vì khác model và chất lượng. Với PP một phiên, stage được tính tuần tự, thêm GPU chủ yếu giảm áp lực bộ nhớ; với TP, communication collective có thể chi phối decode trên Ethernet.

## 12.3. Kịch bản định lượng có gắn giả định

Ví dụ Qwen Dense Q4 ~19,76 GB: lấy băng thông VRAM danh nghĩa 360 GB/s thì chỉ riêng đọc trọng số đã ~54,9 ms/token trong một hệ thống giả định có VRAM đủ lớn. Nếu cùng một model dùng 10 GB VRAM và 9,76 GB RAM với RAM 51,2 GB/s danh nghĩa, cận chỉ tính đọc trọng số xấp xỉ 218 ms/token. Đây là phép minh họa; Core i5/DDR thực tế có thể khác và chưa cộng kernel/CPU overhead. Không được ghi các số này thành benchmark.

## 12.4. Ma trận thử nghiệm bắt buộc

| Test | Cấu hình | Dữ liệu cần báo cáo |
| --- | --- | --- |
| B01 | 1 PC, Qwen nhỏ vừa VRAM | TTFT, TPOT, token/s, joule/token, VRAM peak. |
| B02 | 1 PC, Qwen lớn + CPU RAM offload | RAM BW, CPU util, TPOT. |
| B03 | 3–4 PC, vLLM TP/PP baseline | AllReduce time, activation bytes, p95. |
| B04 | 3–4 PC, Prima.cpp | Placement, inter-token latency, caching. |
| B05 | 3–4 PC, MoLink | Prefill transfer, pipeline wait, throughput. |
| B06 | Qwen MoE local / hybrid | Expert hit, CPU ISA, VRAM/RAM transfers. |
| B07 | Speculative target/draft | Acceptance rate, verification, actual speedup. |
| B08 | 8–40 PC, Agent independent tasks | Throughput efficiency, p95 tail, queue latency. |
| B09 | 4–8 PC, audio training DDP/DiLoCo | Audio hours/h, WER/CER, comm %, convergence. |

Mỗi bài thử: cùng model revision và dtype, prompt 512/4096, output 128/512, concurrency 1/8/32, LAN shape 2 và 5 Gbps, ít nhất 3 warm runs + 5 measured runs, tải đồng thời từ các PC khác, kiểm tra stale cache và một Worker rời mạng.

## 12.5. Cổng nghiệm thu hiệu năng đề xuất

| Mục tiêu | Chỉ số đạt | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Distributed Qwen | Giảm TPOT ≥30% so với PP baseline cũ hoặc năng lực chạy model không vừa máy đơn được chứng minh. | Chỉ tiêu R&D, chưa chứng minh đạt. |
| Task parallel | Tổng throughput ≥80% tổng throughput node độc lập cho workload đủ việc. | Chỉ tiêu R&D theo cùng model/task. |
| Resource priority | Không chiếm dụng ngoài quota; thu hồi giữa task hoặc checkpoint. | Phải kiểm tra dưới tải người dùng thật. |
| Audio training | Thời gian đến target WER/CER không xấu hơn baseline trong biên xác định. | Không chỉ đo steps/s. |

# 13. Bảo mật, dữ liệu và giấy phép

## 13.1. Threat model tối thiểu

| Rủi ro | Kiểm soát tối thiểu |
| --- | --- |
| Remote code injection từ Agent | Typed tool allowlist, signed job, sandbox, argument validation; không có generic remote shell. |
| Dữ liệu nhạy cảm đi sai site | Tenant data classification, site allowlist, encryption, retention và audit. |
| Worker giả mạo / MITM | Mutual TLS, cert rotation, signed artifact and policy version. |
| Resource abuse / denial | Quotas, lease TTL, idle priority, watchdog, backpressure. |
| Untrusted model artifact | Signed model manifest, SHA256, no auto trust_remote_code. |
| Supply-chain / license | SBOM, pinned commits, source notices, dependency scanning, model/dataset license audit. |
| Worker bị mất | Retry idempotent hoặc restart, checkpoint, audit incident. |

Không expose GGML RPC proof-of-concept hoặc Ray cluster cổng quản trị ra WAN. Nếu dùng shared LAN của doanh nghiệp, vẫn cần network segmentation và xác thực Worker; LAN không mặc nhiên đáng tin.

## 13.2. Quyền tài nguyên và dữ liệu

Chính sách PC: người dùng đang làm việc > công việc nội bộ > federation. Chính sách dữ liệu: no-export theo tenant/data-class; tối thiểu hóa nội dung gửi ra WAN, mã hóa in-transit và at-rest; retention và deletion theo loại dữ liệu. Đối với dữ liệu âm thanh: quyền sử dụng, bản ghi chấp thuận, hạn chế speaker cloning và lưu vết.)

## 13.3. Nhập mã nguồn hợp pháp

Một monorepo thương mại phải bảo tồn bản quyền upstream. Không copy source không có giấy phép rõ ràng; giấy phép model Qwen và giọng nói/dataset được kiểm tra riêng. Mọi fork có manifest commit SHA, license/NOTICE, patchset và CI benchmark. Các nội dung này cần legal/code audit trước release.

# 14. Lộ trình thực hiện và phân việc R&D

| Giai đoạn | Kết quả đầu ra | Điều kiện qua cổng |
| --- | --- | --- |
| P0 — Audit & baseline | Danh sách phần cứng thật; mã nguồn pin commit; vLLM TP/PP và Qwen local baseline. | Benchmark tái lập, giấy phép/license sơ bộ xong. |
| P1 — Worker Fabric | Go Agent, Gateway, registry, lease, NATS, llama.cpp adapter. | 5–20–40 node ổn định, local user priority. |
| P2 — Distributed Qwen | Prima/MoLink isolates; correctness tests; topology planner. | Có so sánh thực tế 3–4 RTX3060 cùng model. |
| P3 — MoE & AI Agent | Native/local MoE (ISA gate), LangGraph, RAG/ASR/tools. | Agent task quotas, quality gates, no arbitrary shell. |
| P4 — Audio & DiLoCo | Qwen3-ASR/TTS fine tune, LoRA, DDP, periodic/DiLoCo POC. | Có quality + comm/convergence report. |
| P5 — 200 PC/WAN | Pilot 200 node, federation 2–3 site, audit & metering. | Tenant separation, failover, SLA, security review. |
| P6 — Production hardening | Dọn upstream forks, SBOM, signed release, rollback/DR. | Performance regression suite + SRE runbook. |

Ước lượng nỗ lực theo sprint chỉ dùng để lập kế hoạch, chưa phải cam kết tiến độ: P0 1–2 sprint, P1 2–3, P2 2–4, P3 2–4, P4 2–4, P5 3–5 và P6 phụ thuộc số lỗi tồn đọng. Có thể chạy một số nhánh song song khi đã thống nhất contract.

## 14.1. Tổ chức đội ngũ và ownership

| Nhóm | Phụ trách mã nguồn | Sản phẩm giao |
| --- | --- | --- |
| Distributed Systems / Go | Worker Agent, Site Gateway, gRPC, lease, federation. | Registry, auth, task execution, operation. |
| C++/CUDA / Performance | GGML/Prima patching, tensor transport, benchmark. | Runtimes, perf report, correctness. |
| ML Inference / Python | Model/engine compatibility, scheduler, MoE/speculation. | Router, placement, model test. |
| Agent Platform | LangGraph, typed tools, RAG, validation. | End-to-end agent workflows. |
| Audio / Training | Qwen3-ASR/TTS, LoRA, DDP, DiLoCo và quality. | Trainer, datasets, models. |
| SRE / Security / QA | Deployment, monitoring, SBOM, tests, tenant isolation. | Reproducible release và vận hành. |

## 14.2. Những deliverable phải có từ sprint đầu

1.  Architecture Decision Records (ADR) cho từng quyết định engine, model và scheduler.

2.  Machine inventory + network topology benchmark + baseline vLLM TP/PP hiện tại.

3.  Protocol Buffers v1, OpenAPI v1 và manifest upstream có pinned SHA.

4.  CI chạy tests API/contract/unit và performance harness tự động.

5.  Model Registry schema, signed artifact cache, quota và lease POC.

6.  End-to-end demo: một AI Agent gọi Qwen local và hai task xử lý độc lập ở hai PC.

# 15. Kiểm thử, release và tiêu chuẩn Done

## 15.1. Bộ kiểm thử theo tầng

| Tầng | Đối tượng kiểm thử |
| --- | --- |
| Unit | Scheduler feasibility, placement cost, tenant policy, tokenizer identity, lease TTL. |
| Integration | Gateway → Agent → Engine adapter → Model Registry → metrics. |
| Correctness | Output native Qwen theo cùng model, quantization, tokenizer, sampling; kiểm tra MoE expert weighting. |
| Performance | TTFT/TPOT/p95, throughput theo concurrency, link saturation, cold/warm start, energy. |
| Resilience | Worker loss, network partition, queue duplicate, crash during training, stale checkpoints. |
| Security | Unauthorized tool, model poisoning, tenant exfiltration, cert expiry, dependency vulnerabilities. |
| Audio quality | Speaker-disjoint split, WER/CER, TTS intelligibility/naturalness, hội tụ và sai lệch accent. |

## 15.2. Definition of Done cho mỗi engine mới

Có manifest upstream, license review và người chịu trách nhiệm bảo trì.

Có build reproducible trong môi trường cô lập, giới hạn port và API/contract.

Có model compatibility matrix được đo thực tế, không chỉ đọc README.

Có kết quả benchmark cùng model với baseline, p95 và 95% CI nếu đủ số lần.

Có fallback khi engine không khả dụng; có trace và log không lộ dữ liệu.

Có hướng dẫn upgrade/downgrade và security patch.

# PHỤ LỤC A — Repository skeleton đề xuất

ai-compute-fabric/ apps/ global-control-plane/ site-gateway/ worker-agent/ dashboard/ core/ identity/ registry/ resources/ topology/ network-profiler/ model-registry/ scheduler/ telemetry/ metering/ inference/ adapters/llama/ adapters/prima/ adapters/molink/ adapters/vllm/ adapters/sglang/ moe/ expert-cache/ speculative/ session-cache/ agents/ orchestrator/ planner/ tool-registry/ executor/ knowledge/ checkpoints/ result-validator/ audio/ ingestion/ vad/ asr/ tts/ enhancement/ evaluation/ training/ peft/ ddp/ periodic-sync/ diloco/ checkpoints/ federation/ policy/ site-discovery/ routing/ secure-transport/ contracts/ protobuf/ openapi/ schemas/ third_party/ upstream-manifest.yaml patches/ pinned-forks/ benchmarks/ hardware/ network/ qwen/ moe/ agents/ audio/ infrastructure/ postgres/ nats/ artifact-store/ monitoring/ tests/ unit/ integration/ correctness/ security/ performance/

# PHỤ LỤC B — Quy tắc ra quyết định nhanh

| Tình huống | Phương án ưu tiên | Chỉ chuyển hướng khi... |
| --- | --- | --- |
| Qwen vừa 12GB | Local llama.cpp/vLLM replica | Có chứng cứ backend khác nhanh hơn cùng model. |
| Nhiều request Qwen nhỏ | Nhiều bản sao độc lập | Batch GPU server thắng throughput/cost. |
| Qwen 32B Dense vượt VRAM | Prima.cpp 3–4 RTX3060 POC | MoLink hoặc GPU Core thắng benchmark. |
| Qwen MoE > VRAM | Local hybrid+expert locality | CPU yếu hoặc expert remote placement chứng minh tốt. |
| Audio/Doc 10k mẫu | Independent task parallel | Workflow phụ thuộc đòi tổng hợp từng bước. |
| Fine-tune ASR/TTS | LoRA 1 GPU → DDP 2–4 | Periodic/DiLoCo thắng thời gian đến chất lượng. |
| WAN liên doanh nghiệp | Route request và job | Cross-site model parallel có SLA/benchmark thật. |

# PHỤ LỤC C — Danh sách vấn đề cần xác minh trước khi code

1.  RTX 3060 12 GB hay 8 GB từng máy; driver và OS Windows/Linux.

2.  Core i5 model/gen/ISA; số RAM kênh kép và băng thông thực.

3.  LAN 2–5 Gbps cho từng PC hay tổng uplink của switch; latency giữa node cùng switch.

4.  Model Qwen mục tiêu ở phiên bản nào, độ dài context, concurrency, quantization và token/s SLA.

5.  Cần giữ nguyên Qwen gốc hay chấp nhận chất lượng khác ở Agent-level ensemble.

6.  Bản quyền source, model Qwen, dữ liệu voice và audio dataset.

7.  Danh sách hành động/tool mà PC worker được phép thực thi; sandbox thực tế trên Windows/Linux.

8.  Những tenant/site được phép nhận dữ liệu và cập nhật mô hình qua WAN.

9.  Quy trình support khi PC cá nhân đang hoạt động bị lấn CPU/VRAM bởi AI job.

10.  Nguồn baseline TP/PP đã chạy trước đây: logs, cấu hình GPU, network, model, TTFT/TPOT.

# Kết luận kiến trúc

Đường sản phẩm khả thi nhất là một Fabric Scheduler điều phối các máy theo workload và chọn động giữa local Qwen, distributed Qwen, native MoE, Agent task parallel và Audio/Training. Các source mở cung cấp lõi engine và thuật toán; đội phát triển sở hữu Worker/Gateway, model deployment, scheduler, tool policy, telemetry và federation.

Một Git monorepo quản lý toàn sản phẩm, nhưng mỗi inference/training engine có tiến trình và phiên bản riêng. Chỉ port hoặc vendor phần mã đã kiểm tra license, đã qua model correctness, và đã thắng baseline trên chính Core i5 + RTX 3060 + RAM 32 GB / LAN 2–5 Gbps.

NGUYÊN TẮC CHỐT: “Phân tán để nhanh hoặc để chạy được model lớn hơn; không phân tán chỉ để cộng số lượng máy.” Chất lượng model, độ trễ thực tế, quyền dữ liệu và độ bền vận hành cùng quyết định tuyến chạy.